附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：新疆塔城地区喇嘛昭-沙吉海一带煤层气资源普查

实施单位（公章）：新疆煤田地质局煤层气研究开发中心

主管部门（公章）：新疆煤田地质局

项目负责人（签章）：张娜  王刚

填报时间：2020年5月26日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆煤田地质局煤层气研究开发中心隶属于新疆煤田地质局，是新疆专门从事煤层气资源勘查开发研究的专业队伍，具备独立法人资格，具有独立银行账户，实行独立经济核算，具有气体勘查乙级资质和固体勘查乙级资质。

煤层气研发中心是新疆地区最早介入煤层气资源评价及勘探开发研究的机构，长期追踪国内外煤层气领域的先进理论、技术及行业动态，培养煤层气勘探开发领域的人才队伍，长期开展煤层气地质及资源评价研究，多次承担中国地质调查局、新疆油田、自治区国土资源厅、自治区发展和改革委员会等单位的科研项目，完成新疆煤层气“十二五”、“十三五”规划编制，积极支持阜康白杨河、乌鲁木齐河东等煤层气勘探开发工作，积累了丰富的煤田地质及煤层气勘探开发的资料数据，在煤层气资源动态评价、有利区优选、煤层气富集规律及开发措施等方面获得了一定的研究认识和技术成果，其中《新疆准噶尔盆地南缘煤层气赋存规律与资源潜力研究》获得了煤炭工业协会科技进步三等奖；《新疆准南煤田煤层气资源选区评价》获得了煤炭工业协会优质专业报告一等奖；《新疆地区煤炭与煤层气资源聚集规律及勘查评价》获得了自治区科技进步一等奖。

（二）项目预算绩效目标设定情况

新疆塔城地区喇嘛昭-沙吉海一带煤层气资源普查项目属自治区地质勘查基金项目，项目性质属于中央返还两权价款资金能源类项目，主要用于估算勘查区的煤层气资源/储量，为下一步工作提供地质依据；涉及的主要工作内容有钻井、固井、压裂、排采、采样测试等涉及煤层气资源勘查的煤层气专项工作。

2019年12月完成所有设计工作任务。任务书工作量主要包含参数井3600米，排采试验井850米，煤层气测井4450米，样品测试1049项次，试井11层，固井1口，压裂1层，气测录井160天，编制完成《新疆塔城地区喇嘛昭-沙吉海一带煤层气资源普查报告（送审稿）》及相应图件，可供进一步预探的煤层气勘查基地1处。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

新疆塔城地区喇嘛昭-沙吉海一带煤层气资源普查项目属自治区地质勘查基金项目，该项目上年度结转资金377万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2019年度项目形成总支出181.16万元,主要工作手段为：其他地质工作。

（三）项目资金管理情况分析

单位财务管理及会计核算遵照《政府会计制度》，严格执行新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心项目经费管理的规定，根据项目的工作手段和方法，按照工作项目计算成本，以实际发生的费用支出作为原始凭证，逐笔进行登记，做到合理、真实、符合规定。

我中心根据实际工作情况逐步探索形成了一套比较健全的内部会计控制制度体系，对于确保地质项目经费安全有效使用起到了很好的作用，在经费使用上，均能够按项目设计预算规定使用范围列支，经费支出与工作进度基本相适应。无挪用、截留、挤占项目经费情况，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本年度我中心项目工作组广泛收集塔城地区和什托洛盖煤田（喇嘛昭-沙吉海）的煤炭与煤层气地质资料，并赶赴项目区开展实际野外踏勘，绘制基础地质图件，论证并确定井位部署，编制了《新疆塔城地区喇嘛昭-沙吉海一带煤层气资源普查设计》并送审。

项目按照设计开展相关工作，未出现项目调整情况。2018年8月14-15日，自治区地质勘查基金项目管理中心对项目开展了中期监理。2019年8月1日自治区地质勘查基金项目管理中心对项目进行野外验收，验收评级“优”。

（二）项目管理情况分析

项目管理制度建设：为满足勘查任务，我中心由总工程师负责成立项目领导小组，负责协调各部门之间工作。在项目领导小组的带领下，由项目负责人牵头在项目区和什托洛盖镇建立专业性强、管理能力突出、技术力量雄厚的野外项目部，项目部下设地质、钻探、编录、测井、压裂、排采等各环节施工小组，由中心、项目部、工作小组三级管理。项目实施期间，上级主管部门新疆煤田地质局定期开展项目管理培训学习，不定期开展工程技术、项目进展、安全等方面的监督、检查工作。单项野外工作结束后，项目部组织专业技术人员现场检查，保证废弃物无害化处理、地表恢复等绿色勘查要求。

涉及的项目管理制度及日常检查监督制度有：安全生产管理制度、作业计划许可证制度、作业现场防火制度、井控管理制度、有害有毒物质、放射源管理制度、环境保护管理制度、营地管理制度；健康、保健、卫生管理制度、HSE培训制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量：本项目为1项跨3年度的地质勘查项目，地质勘查基金中心组织专家组于2018年8月对项目进行中期监理检查时认定本项目执行进度符合设计书要求，实施进度合理、工作质量良好；2019年8月对项目进行野外验收，认定项目组完成了任务书下达的工作量，采用的技术方法恰当，工作部署合理，工作精度达到设计和相关规范的技术要求，获取的原始地质资料客观、完整，并取得了一定的找矿成果。验收组综合评定野外验收级别“优”。

因此本项评分建议考虑项目实际情况予以评定。

具体工作完成情况如下：参数井钻井4450米，完成4523.43米；排采试验井850米，完成910米；测井4450米，4523.43米；试井11层，完成10层；压裂1层，完成1层。

(2)项目完成质量：本项目自签订合同后，项目组仔细分析资料编制设计，经过专家评审，得分87分，为良好级；野外监理验收通过，野外验收91分，为优秀级。施工中严格根据设计书的时间任务要求，结合自治区的地理、气候环境，煤层气研发中心在规定时间内基本完成了设计要求的各项工作，高效率、高质量的完成了既定任务，

（3）项目实施进度：2018年8月15日，地质勘查基金中心组织中期监理专家组赴塔城对本项目进行了中期监理检查，2019年8月1日地质勘查基金中心组织中期监理专家组赴塔城对本项目进行了野外验收，对野外工作进展、工程成果、工作质量予以高度认可，认为本项目按照国家相关规范、任务设计书开展工作，实施进度合理、工作质量高。目前项目还未结束，各项工作高效推进，各项工作量按照设计进度正常实施。

2.效益指标完成情况分析

经济效益方面，本普查项目优选出煤层气预探区，为进一步煤层气工作或设立、出让煤层气探矿权奠定基础，项目工作具有一定的经济意义。

社会效益方面，通过塔城地区喇嘛昭-沙吉海煤层气普查项目的开展，能够对该区煤矿关停后的产业发展有重大助力作用，对产业发展、科研创新、群众就业等能够产生巨大的社会效益。

生态效益方面，煤层气作为一种清洁能源，对环境友好，其勘查、开发、利用对塔城当地的经济发展、清洁能源供应、保证当地居民的绿色生产生活具有良好的帮助作用。

可持续影响方面，煤层气作为一种清洁能源，是国家、自治区及地方政府大力支持的一项朝阳产业，对地方经济、清洁能源供应具有重大益处，因此具有长期发展的动力基础。

由于本项目是煤层气基础调查项目，故产生的经济、社会、生态影响及可持续影响较小。

3.满意度指标完成情况分析

本项目开展期间，项目管理单位地质勘查基金中心组织中期监理专家组赴塔城对本项目进行了中期监理检查，对项目成果的满意度给予高度评价。新疆煤田地质局作为上级管理单位，也对项目进度给予高度认可。

同时，本项目实施期间，与当地托里县政府、和布克塞尔蒙古自治县县政府接洽，当地政府对该项目给予大力支持，对项目的开展与预期成果也给予高度评价。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本年度相应绩效目标已基本完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

目前，项目野外工作已经完成，按照设计时间要求2019年12月底前完成了成果报告送审稿的编制工作，后续等待地质勘查基金中心评审，完成评审后修改及资料汇交工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

综合2018年度财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。建议制订项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

通过测量、钻井、固井、试井、录井、采样测试、压裂、排采等煤层气专项工作手段，真实的取得了野外基础数据，各项工作严格按照相关规范完成验收。

2019年8月，自治区地质勘查基金项目管理中心组织专家对项目进行了野外验收工作，专家一致认为项目组按照任务书及设计要求开展了工作，获取了完整的原始地质资料，并取得了良好的找矿成果。

本次普查工作优选铁厂沟—莫合台一带为今后可供煤层气勘查开发的有利区块，有利区估算2000米以浅潜在资源量403.93亿。

新疆煤田地质局煤层气研究开发中心

2020年5月26日